Недригайлівська районна державна адміністрація

Відділ освіти, молоді та спорту

НАКАЗ № 264-ОД

11.07.2014 							         смт Недригайлів

Про  підготовку матеріально-технічної бази

навчальних закладів до роботи в новому 2014-2015

навчальному році та в осінньо-зимовий період

З метою здійснення підготовки матеріально-технічної та навчальної бази навчально-виховних закладів до організованого початку 2014-2015 навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період

НАКАЗУЮ:

1. Створити при відділу освіти, молоді та спорту  оперативну групу в складі:

| Токаренко О.І. | - | начальник відділу освіти, молоді та спорту, голова оперативної групи |
| --- | --- | --- |
| Бузов В.І. | - | начальник господарської групи відділу освіти, молоді та спорту, заступник голови оперативної групи |
| Макарова С.А. | - | провідний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту, секретар оперативної групи |
| Коваленко Т.М. | - | головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту |
| Крикля В.І. | - | головний бухгалтер відділу освіти, молоді та спорту |
| Вернигора Н.О. | - | завідуюча районним методичним кабінетом |
| Сердюк С.М. | - | методист райметодкабінету |
| Биков О.М. | - | інженер з охорони праці відділу освіти, молоді та спорту |
| Коробейник В.І. | - | інженер-енергетик господарської групи відділу освіти, молоді та спорту |
| Винник О.М. | - | інженер-будівельник господарської групи, молоді та спорту |
| Мелешко А.П. | - | голова райкому профспілки працівників освіти і науки (за згодою) |

2. Затвердити  заходи  відділу освіти, молоді та спорту  щодо підготовки навчально-виховних закладів до роботи в новому 2014-2015 навчальному році та в осінньо-зимовий період (додаються).

3. Закріпити за навчально-виховними закладами працівників апарату та структурних підрозділів відділу освіти, молоді та спорту  (додаток 1).

4. Керівникам навчально-виховних закладів, структурних підрозділів відділу  освіти, молоді та спорту:

1) забезпечити належне виконання заходів відділу освіти, молоді та спорту щодо підготовки навчальних закладів до нового 2014-2015 навчального року;

2) здійснити заходи  щодо  повного охоплення дітей  і  підлітків  шкільного віку  різними  формами навчання;

3)  до 11.08.20114 провести огляди-конкурси стану підготовки дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів до нового навчального року;

4) до 25.09.2014 завершити комплектування загальноосвітніх, позашкільних  навчальних  закладів педагогічними  працівниками;

5) до 30.08.2014 розглянути стан підготовки дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів до нового навчального року на колегії відділу освіти, молоді та спорту;

6) до 31.08.2014  провести набір учнів до 1-х та 10-х класів, забезпечити раціональне комплектування інших класів (груп) навчальних закладів;

7) забезпечити урочисте   проведення Дня знань 1 вересня 2014 року;

8) до 15.09.2014  завершити комплектування груп першого року навчання в позашкільних навчальних закладах;

9) до 01.08.2014 завершити  ремонтні роботи  в котельнях та тепломережах;

10) продовжувати роботу по заміні фізично зношених віконних блоків та дверей; переведенню котелень на альтернативні види  палива;заміни приладів обліку споживання природного газу, електроенергії,  води та їх своєчасної повірки.

11) до 01.09.2014 вжити заходів щодо забезпечення навчальних закладів твердим паливом згідно (додатку 2);

12) про хід підготовки об’єктів до роботи в новому 2014-2015 навчальному  році та  в  осінньо-зимовий період  щосереди, починаючи з 16.07.2014 та до завершення робіт, направляти відділу освіти, молоді та спорту  інформацію для узагальнення та подальшого інформування управління освіти  і науки Сумської облдержадміністрації. (додаток 3).

5. Контроль за виконанням  наказу покласти на провідного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Макарову С.А..

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту                                                           О.І.Токаренко

–

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти,

молоді та спорту

Недригайлівської районної

державної адміністрації

_________№________

## ЗАХОДИ

відділу освіти, молоді та спорту  Недригайлівської районної

державної адміністрації щодо підготовки матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів району до роботи в новому 2014-2015 навчальному році та осінньо-зимовий період

| № пп. | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | З метою надання практичної допомоги здійснення контролю за станом підготовки до нового навчального року закріпити за навчально-виховними закладами працівників відділу та структурних підрозділів | До 15.07.2014 | Токаренко О.І. Бузов В.І. |
| 2 | Здійснити перевірку установ освіти до нового навчального року Акти обстеження навчально-виховних закладів подати у відділ | Липень До 15.08.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Керівники закладів |
| 3 | Провести засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту «Про стан підготовки закладів освіти до нового 2014-2015 навчального року» | 20.08.2014 | Токаренко О.І. |
| 4 | Розробити та забезпечити виконання організаційно-технічних заходів щодо підготовки теплового господарства до роботи в опалювальному сезоні | До 01.09.2014 | Бузов В.І. Биков О.М. Керівники закладів |
| 5. | З метою здійснення контролю за використанням ПЕР у навчально-виховних закладах забезпечити щодобовий контроль за дотримання енергопостачання | Постійно | Бузов В.І. Керівники закладів |
| 6. | Завершити поточні ремонтні роботи в навчальних закладах району | До 01.08.2014 | Керівники закладів |
| 7. | Зменшити використання природного газу на 3% | Опалювальний період | Керівники закладів |
| 8. | Провести заміну не менше 10% ламп розжарювання на енергозберігаючі | До 15.12.2014 | Коробейник В.І. Керівники закладів |
| 9. | Провести роботи по утепленню інженерних мереж, споруд, будівель | До 15.10.2014 | Бузов В.І. Керівники закладів |
| 10. | Провести обстеження територій і приміщень на предмет відсутності загрози безпеці життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу | До 15.08.2014 | Винник О.М. Биков О.М. Керівники закладів |
| 11. | Провести випробування тепломереж на щільність і міцність | До 01.09.2014 | Бузов В.І. Керівники закладів |
| 12. | Виконати роботи по монтажу та ремонту: |  |  |
|  | - запірної арматури в Хоружівському НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ; | До 01.08.2014 | Бузов В.І. Ющенко В.Г. |
|  | - твердопаливного енергоефективного котла в дошкільній групі Козелянського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ | До 01.09.2014 | Бузов В.І. Будко М.І. |
|  | мережевих помп системи опалення у Великобудківському та Козелянському НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ; | До 01.09.2014 | Бузов В.І. Конотоп І.П. Будко М.І. |
|  | покрівлі даху Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ст. | До 01.10.2014 | Бузов В.І. Колоусова Н.І. |
| 13. | Продовжити практику роботи котелень Козелянського, Хоружівського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ, Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ст. на протязі 2,5 місяців твердопаливними котлами | Жовтень - грудень 2014 року | Керівники закладів |
| 14. | Завершити роботи по облаштуванню внутрішніх туалетів у Великобудківському НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ та Деркачівському НВК: ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ | До 01.08.2014 | Бузов В.І. Керівники закладів |
| 15. | Провести ремонт стелі їдальні Курманівської ЗОШ І-ІІІ ст. | До 01.08.2014 | Бузов В.І. Глущенко О.І. |
| 16. | Завершити роботи по облаштуванню приміщення дошкільної групи Гринівського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ | До 01.08.2014 | Бузов В.І. Косенко Г.І. |
| 17. | Виконати роботи по заміні вікон на сучасні склопакетні у Коровинському ДНЗ | До 01.09.2014 | Ващенко Л.М. |
| 18. | Виконати роботи по дооблаштуванню котелень Тернівського, Засульського, Вільшанського ДНЗ твердопаливними котлами | До 01.10.2014 | Пересадько Т.А. Шевцова О.Д. Тіщенко О.І. |
| 19. | Провести роботи по дообладнанню колісниками котлів у Вільшанській ЗОШ І-ІІІ ст. та Недригайлівській СЗОШ І-ІІІ ст. | До 01.10.2014 | Бузов В.І. Захарченко В.О. Колоусова Н.І. |
| 20. | Виконати роботи по ремонту каналізаційної мережі Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ст. | До 01.08.2014 | Бузов В.І. Захарченко В.О. |
| 21. | Виконати роботи по відновленню роботи внутрішніх туалетів Маршалівського НВК: ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ | До 01.08.2014 | Бузов В.І. Романенко Н.І. |
| 22. | Вивчити питання щодо можливості обладнання котелень Коровинської ЗОШ І-ІІІ ст. та Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст. твердопаливними котлами | До 01.09.2014 | Бузов В.І. Винник О.М. |
| 23. | Підготувати паспорти готовності котелень до роботи в опалювальний період у 2014-2015 роках | До 15.09.2014 | Винник О.М. Биков О.М. Керівники закладів |

Додаток 1

до наказу по відділу освіти,

молоді та спорту  Недригайлівської районної державної адміністрації

__________ №_____

Розподіл

навчально-виховних закладів за  працівниками  відділу освіти,

молоді та спорту

| Коваленко Т.М. | Вільшанська ЗОШ І-ІІІ ст., В-Будківський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., Комишанська ЗОШ І-ІІ ст. Недригайлівська спеціалізована школа І-ІІІ ст., Хоружівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. |
| --- | --- |
| Макарова С.А. | Гринівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., Томашівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., Маршалівський НВК: ЗОШ І-ІІ ст., МНВК, БДЮТ, ДЮСШ |
| Сердюк С.М. | Дошкільні навчальні заклади |
| Бузов В.І. | Козелянський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., Ч-Слобідський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., Тернівська ЗОШ І-ІІІ ст., Деркачівський НВК: ЗОШ І-ІІ ст, Іваницька ЗОШ І-ІІ ст. |

Додаток 2

до наказу відділу освіти,

молоді та спорту

Недригайлівської районної державної адміністрації

Потреба в  дровах

для  навчальних закладів Недригайлівського району на осінньо-зимовий період 2014-2015 років       (в м3)

| № п/п | Назва навчального закладу | Використано за опалювальний сезон 2013/2014 | Потреба на 2014/2015 | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Залишок від опалювального сезону 2013/2014 | Буде завезено Роменським лісгоспзагом | Заготовлено самостійно | Погоджено з сільськими головами об’єм закупівлі дров за кошти субвенції сільських рад | Необхідно додатково заготовити дров |
|  | Вільшанська | 195 | 179+72,5* | 1,7 | 43,5 | 38 | 61,23 | 34,57+72,5* |
|  | В-Будківська | 224 | 224 | 30,6 | 67 | 16 | 40,82 | 69,58 |
|  | Гринівська | 89 | 80 | 10 | 24 | 5,5 | 40,82 | 0 |
|  | Козелянська | 49 | 70+20,5 | 34 | 14 | 24 | 40,82 | 0 |
|  | Курманівська | 24 | 24 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 |
|  | Недригайлівська | 0 | 166,8* | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,8* |
|  | Томашівська | 251 | 255 | 126 | 68 | 5 | 64,0 | 0 |
|  | Хоружівська | 147 | 147+30* | 24,5 | 34 | 3 | 85,5 | 30,0* |
|  | Ч-Слобідська | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 12,25 | 0 |
|  | Деркачівська | 143 | 143 | 17 | 25 | 21 | 40,82 | 39,18 |
|  | Іваницька | 75 | 75 | 21 | 25 | 14 | 40,82 | 0 |
|  | Комишанська | 120 | 120 | 13 | 25 | 6 | 0 | 76 |
|  | Маршалівська | 145 | 145 | 27 | 25 | 5 | 20,41 | 67,59 |
| 13. | МНВК | 145 | 145 | 10,6 | 40 | 26 | 0 | 68,4 |
|  | Разом | 1623 | 1623+289,8* | 325,4 | 387 | 185,5 | 447,49 | 355,32+269,3* |

*  додатково в зв’язку з  продовженням терміну опалення  котлами на твердому паливі  у Вільшанській ЗОШ, Козелянському та Хоружівському  НВК, а також дообладнання  котлів НІІСТУ-5  у котельні Недригайлівської СЗОШ  колісниками та переведенням їх на опалення  дровами

Додаток 3

до наказу по відділу освіти  Недригайлівської районної державної адміністрації

__________ №_____

ІНФОРМАЦІЯ

про  хід виконання робіт по підготовці  _________________________  до  роботи  в новому  2014-2015 навчальному році та  осінньо-зимовий період станом на _______

| Передбачено | Виконано | Очікуваний термін виконання |
| --- | --- | --- |
| Види та обсяги робіт | Осяг коштів в (тис. грн.) | Бюджетних | Залучених |  |
|  | Бюджетні | Залучені |  |  |  |

Інформація  повинна містити дані про:

-    ремонтні  роботи будівель, приміщень, котелень тощо;

- ремонтні роботи інженерно-технічних мереж (із зазначенням їх виду та протяжності в метрах);

- ремонт покрівель (із зазначенням  площі  у м2);

- проведено повірку приладів обліку теплової енергії, природного газу, коректорів газу,  замінено електролічильників, ламп розжарювання, віконних та дверних блоків тощо;

- всі інші  види  робіт (докладно).